แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ ( บาท ) | ผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( บาท ) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด. | 264,600 |  |  |  |  | 125,856 | กองการศึกษาฯ |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | 55,100 |  |  |  |  | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับ ศพด. | 9,280 |  |  |  |  | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ศพด. | 4,000 |  |  |  |  | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก ศพด. | 5,800 |  |  |  |  | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็ก ศพด. | 6,500 |  |  |  |  | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 7 | วัสดุอาหารเสริมนม | 628,740 |  |  |  |  | 296,715.50 | กองการศึกษาฯ |  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ ( บาท ) | ผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( บาท ) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 8 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลบ้านวัง | 1,506,600 |  |  |  |  | 744,300 | กองการศึกษาฯ |  |
| 9 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 46,180 |  |  |  |  | 37,465 | สำนักปลัด |  |
| 10 | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการในตำบลบ้านวัง | 23,760 |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |  |
| 11 | โครงการเยาวชนบ้านวัง รวมพลังต้านยาเสพติด (อบายมุข) | 40,630 |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |  |
| 12 | โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 25,650 |  |  |  |  | 16,025 | สำนักปลัด |  |
| 13 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,176,800 |  |  |  |  | 3,846,100 | สำนักปลัด |  |
| 14 | เบี้ยยังชีพความพิการ | 1,696,800 |  |  |  |  | 736,600 | สำนักปลัด |  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ ( บาท ) | ผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( บาท ) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 15 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 6,000 |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |  |
| 16 | โครงการรณรงค์ป้องกันปละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัชบ้า ตามประปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิงพลเรือหญิง พลอาการหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยราชนารี) | 54,260 |  |  |  |  | 50,040 | สำนักปลัด |  |
| 17 | โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | 7,020 |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |  |
| 18 | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ | 74,600 |  |  |  |  | 26,960 | สำนักปลัด |  |
| 19 | อุดหนุนโครงการโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 220,000 |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ ( บาท ) | ผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( บาท ) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 20 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) ตำบลบ้านวัง | 100,000 |  |  |  |  | 100,000 | สำนักปลัด |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนกรวด หมู่ที่ 1 บ้านดอนตำแย | 255,700 |  |  |  |  | - | กองช่าง |  |
| 22 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก อ่างเก็บน้ำสายหนองละมั่ง หมู่ที่ 6 - อ่างเก็บน้ำหนองท่อ หมู่ที่ 2 บ้านบุ | 530,000 |  |  |  |  | - | กองช่าง |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางปราณี | 127,800 |  |  |  |  | - | กองช่าง |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านวัง | 167,500 |  |  |  |  | - | กองช่าง |  |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายใบ หมู่ 4 | 301,100 |  |  |  |  | 301,000 | กองช่าง |  |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่วิรัตน์ หมู่ 5 | 308,700 |  |  |  |  | 308,000 | กองช่าง |  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ ( บาท ) | ผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( บาท ) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองละมั่ง – ด่านขุนทด หมู่ 6 | 295,800 |  |  |  |  | 295,000 | กองช่าง |  |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกไม้แดง หมู่ 7 | 315,000 |  |  |  |  | 315,000 | กองช่าง |  |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอนมะขาม หมู่ 8 | 283,700 |  |  |  |  | - | กองช่าง |  |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกสายคลองตาหมื่นเชื่อมลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ 9 | 167,200 |  |  |  |  | - | กองช่าง |  |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหม่ – ฝั่งห้วย หมู่ 10 | 290,600 |  |  |  |  | 290,000 | กองช่าง |  |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทิศใต้บึงสง่าเชื่อมทางผ่านตำบลบ้านวัง หมู่ 11 | 290,100 |  |  |  |  | - | กองช่าง |  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ ( บาท ) | ผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( บาท ) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 33 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนลาดยาง - บ้านนายใจ บ้านบุ หมู่ที่ 2 | 325,000 |  |  |  |  | - | กองช่าง |  |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอนมะขาม หมู่ที่ 8 | 294,200 |  |  |  |  | 294,000 | กองช่าง |  |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจันทร์-นายแหม๋ว หมู่ที่ 11 | 347,400 |  |  |  |  | 296,000 | กองช่าง |  |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังใหม่ –บ้านถนนวารี หมู่ที่ 7 | 629,300 |  |  |  |  | 399,000 | กองช่าง |  |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายชำนาญ หมู่ที่ 1 | 49,000 |  |  |  |  | 49,000 | กองช่าง |  |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนนดิน ซอยบ้านนายพวง-นางสมศรี หมู่ที่ 2 | 186,500 |  |  |  |  | 181,500 | กองช่าง |  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ ( บาท ) | ผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( บาท ) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายปากทางนาเกลือ หมู่ที่ 3 | 143,700 |  |  |  |  | 142,000 | กองช่าง |  |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลับพลาชัย - โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน หมู่ที่ 4 | 367,100 |  |  |  |  | 367,000 | กองช่าง |  |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 5 | 183,900 |  |  |  |  | 183,000 | กองช่าง |  |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายศาลตาปู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 | 189,100 |  |  |  |  | 187,000 | กองช่าง |  |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดถนนวารี - ศาลตาปู่ บ้านถนนวารี หมู่ที่ 7 | 176,800 |  |  |  |  | 176,000 | กองช่าง |  |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลตาปู่ หมู่ที่ 8 | 102,200 |  |  |  |  | 102,000 | กองช่าง |  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ ( บาท ) | ผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( บาท ) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 45 | โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ (Asphaltic Concrete) ถนนสายกลางบ้านดอนมะยม หมู่ที่ 9 | 198,500 |  |  |  |  | 198,000 | กองช่าง |  |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอนใหม่ - โนนหินขาว หมู่ที่ 10 | 279,300 |  |  |  |  | 277,000 | กองช่าง |  |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทิศใต้บึงสง่า - ค้างพลูเหนือ หมู่ที่ 11 | 308,200 |  |  |  |  | 308,000 | กองช่าง |  |
| 48 | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณ หมูที่ 1 บ้านดอนตำแย | 37,200 |  |  |  |  | - | กองช่าง |  |
| 49 | โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ | 41,500 |  |  |  |  | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 50 | โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | 37,900 |  |  |  |  | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 51 | โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสทธิภาพการปฏิบัติงาน | 200,000 |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ ( บาท ) | ผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( บาท ) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 52 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต | 16,120 |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |  |
| 53 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 98,420 |  |  |  |  | 44,654 | สำนักปลัด |  |
| 54 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 4,000 |  |  |  |  | 1,987 | สำนักปลัด |  |
| 55 | สำรองจ่าย | 200,000 |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
| 56 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 381,400 |  |  |  |  | 381,400 | สำนักปลัด |  |
| 57 | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | 10,000 |  |  |  |  | 9,015 | สำนักปลัด |  |
| 58 | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 10,000 |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |  |
| 59 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 200,000 |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |  |
| 60 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 52,360 |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |  |
| 61 | โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ | 10,000 |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |  |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ ( บาท ) | ผลการดำเนินการ | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ( บาท ) | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 62 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 25,000 |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |  |
| 63 | รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งไฮดรอลิค ชนิดพับได้ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ | 2,700,000 |  |  |  |  | - | กองช่าง |  |